INFORME DE ACCIÓN OSE AÑO 2013

- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

  - Agua Potable

- OSE tiene como objetivo satisfacer la demanda del servicio de agua potable en todo el territorio del País, manteniendo los niveles de producción, transporte distribución y calidad. A su vez, poner en funcionamiento aquellas obras o activos que se incorporan para mejorar y ampliar servicios, a fin de atender gradualmente la demanda insatisfecha en zonas urbanas y suburbanas.

| DESCRIPCIÓN | El servicio de agua potable consiste en la captación, tratamiento, elevación y distribución del agua potable para los sistemas de todo el país. Asimismo opera y mantiene todo el sistema de fuentes, potabilización, transporte y distribución. |
| --- | --- |
| ACTIVIDADES | Producción aducción y recalques de Montevideo y de la Regiones de O.S.E – UGD Redes y conexiones de Montevideo y de la Regiones de O.S.E – UGD |
| METAS 2013 | - abastecer 1.072.261 conexiones habilitadas. - nuevas conexiones 18.929. - operar y mantener 15.142 km. de red de distribución de agua - operar y mantener depósitos de reserva Producción - potabilizar 352.714.000 m3 de agua - atender la operación de 125 usinas y 956 perforaciones Transporte y distribución - operar y mantener las reservas del sistema (tanques y depósitos); ejecución de maniobras hidráulicas; atención de la red de aductores, y de distribución |
| RESPONSABLES | Montevideo y Regiones del Interior de OSE – UGD |
| ÁREAS DE APOYO | Gerencia Técnica Metropolitana, Laboratorio Central y Regionales, Cuadrilla de Servicios de Operaciones Técnicas y del Interior. |

  - Saneamiento

El servicio de saneamiento comprende la atención al servicio de disposición final de aguas servidas en el Interior del País por medio de su recolección, alejamiento, tratamiento y disposición final.

| DESCRIPCIÓN | El servicio de saneamiento consiste en conexiones que recolectan las aguas residuales de cada predio y la evacuan a través de una red que las transporta hasta el punto final, lejos de la población, para finalmente verter las aguas servidas o utilizarlas en un fin predeterminado. En algunos casos – dependiendo del volumen, caudal y características, se realiza tratamiento de depuración. |
| --- | --- |
| ACTIVIDADES | Tratamiento de Regiones de O.S.E – UGD Redes y conexiones de l Regiones de O.S.E – UGD |
| METAS 2013 | - atender 277.798 conexiones que captan aguas servidas - nuevas conexiones 11.250 - captar y tratar 55.212.333 m3 de aguas servidas - operar y mantener 202 plantas - operar y mantener 3.168 Km. de red de alcantarillado |
| RESPONSABLES | Gerencia Regiones del Interior -UGD. |

  - Análisis de Mercado del servicio de Agua Potable y Saneamiento

|  | 2013 |
| --- | --- |
| 1. AGUA POTABLE |  |
| 1.1 MONTEVIDEO |  |
| Capacidad instalada (miles m3) | 270.764 |
| Evolución de la producción |  |
| Volumen producido Disponible (miles m3) | 183.572 |
| Evolución de las ventas |  |
| Volumen facturado (miles m3) | 82.181 |
| 1.2 INTERIOR |  |
| Capacidad instalada (miles m3) | 204.194 |
| Evolución de la producción |  |
| Volumen producido Disponible (miles m3) | 169.142 |
| Evolución de las ventas |  |
| Volumen facturado (miles m3) | 87.613 |
| 2. SANEAMIENTO |  |
| capacidad instalada (miles m3) | 95.428 |
| Conexiones de Saneamiento | 277.798 |
| Evolución de las ventas |  |
| Agua Importe facturado (miles $) | 7.156.674 |
| Saneamiento Importe facturado (miles $) | 851.981 |

- OBRAS DE GRAN PORTE

Durante el año 2013 OSE ejecutará varias obras de gran porte cuya concreción, dada su relevancia y/o envergadura, colabora con el cumplimiento de diversos objetivos estratégicos, en particular, contribuye al objetivo de  “Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura”.

Las obras que se exhiben a continuación, están agrupadas en Obras de Agua Potable, de Saneamiento y de Infraestructura, incluyendo Departamento y Localidad donde se realizan, descripción de la obra, número de la licitación respectiva,  plazo de ejecución y  monto del contrato correspondiente.

OBRAS AGUA POTABLE

| DEPARTAMENTO LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN de la OBRA (Nº Licitación) | Estado a Enero 2013 | PLAZO DE EJECUCIÓN | MONTO DEL CONTRATO BÁSICO (US$) | Gerencia Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTIGAS - Artigas | Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Artigas (LPI 10821) | En ejecución | 18 meses | 2.889.191 | Gerencia Región Litoral Norte |
| CANELONES - Aguas Corrientes | Nuevas unidades de clarificación norte en la Usina de Aguas Corrientes que sustituyen a Accelators. Nuevo canal de mezcla rápida y 4 nuevas unidades de floculación y sedimentación laminar de alta tasa, obras accesorias de conexión. (LPI 1396) | En ejecución | 24 meses | 12.900.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES - Aguas Corrientes | Tuberías de alimentación y by-pass canal de mezcla, lamelas Tubedeck, rejillas Tramex, cambio de actuadores a marco Festo, cambio actuadores válvulas existentes, SSHH, locales balanza y soda. (AMPL LPI 1396) | En ejecución | 8 meses | 4.885.745 | Gerencia de Obras |
| CANELONES - Aguas Corrientes | Nueva toma de agua bruta para la Planta de Aguas Corrientes, obra civil y tubería de impulsión a parshall (AMPL Licitación) | A Iniciar | A definir | 4.000.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES - Costa Azul -San Luis | Refuerzos en agua potable para los balnearios de la Costa de Oro del Departamento de Canelones (LP 11886) | En ejecución | 12 meses | 1.531.992 | Gerencia de Obras |
| CANELONES - Santa Lucía | Construcción de troncal Santa Lucía-Margat y aliviaderos red de saneamiento. (LP 12231) | A Iniciar | 300 días | 753.000 | Gerencia Región Centro |
| CANELONES - San Luis-Araminda | Sustitución y ampliación de redes de distribución Servicio San Luis (LP 11742) | A Iniciar | 547 días | 1.730.000 | Gerencia Región Centro |
| COLONIA - Colonia del Sacramento | Construcción de 3 depósitos elevados de hormigón armado en varias localidades de la Región Litoral Sur (LP 12651) | A iniciar | 730 días | 1.316.569 | Gerencia Región Litoral Sur |
| COLONIA - Carmelo | Línea de Impulsión desde la Usina al Tanque de Carmelo, Obras Civiles, Electromecánicas y de Control en la Usina, Puesta en funcionamiento de 2 UPAS 2000 en Carmelo y de 2 UPAS 200 (Conchillas y Anchorena) (LP 12341) | A iniciar | 180 días | 1.287.375 | Gerencia Región Litoral Sur |
| DURAZNO - Durazno | Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Durazno | En ejecución | 12 meses | 777.975 | Gerencia Región Centro |
| MONTEVIDEO - Paso Severino, Sistema Montevideo | Sobre elevación de la presa de Paso Severino. (LPI 12681) | A iniciar | 270 días | 4.300.000 | Gerencia de Obras |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable ( | En ejecución | 18 meses | 1.999.778 | Gerencia Técnica Metropolitana |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. Barrio Sur de la Ciudad de Montevideo (LP 10240) | En ejecución | 18 meses | 1.765.286 | Gerencia Técnica Metropolitana |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en el Centro Norte de la Ciudad de Montevideo (AMPL LP 1380) | A iniciar | 18 meses | 1.665.952 | Gerencia Técnica Metropolitana |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la Ciudad de Montevideo (LP 108719) | En ejecución | 6 meses | 429.952 | Gerencia Técnica Metropolitana |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Construcción de Depósito a cota 80m de 10.000 m3 de capacidad (1a. Etapa) en la zona alta del Cerro de Montevideo para regular presiones y controlar bombeo a la red (AMPL LP 1337) | En ejecución | 12 meses | 4.388.192 | Gerencia de Obras |
| MONTEVIDEO - CANELONES - Sistema Metropolitano | Construcción de Troncales varias en el Sistema Metropolitano (AMPL LP 1337) | En ejecución | 12 meses | 8.500.000 | Gerencia de Obras |
| PAYSANDÚ - Paysandú | Ampliación de la Batería de Filtros de la Planta de Agua potable de la ciudad de Paysandú y Obras Anexas. (LP 10636) | En ejecución | 6 meses | 2.615.423 | Gerencia Región Litoral Norte |
| PAYSANDÚ - Paysandú | Construcción de nueva sala de bombeo e instalación de nuevos equipos elevadores y cambio de tensión en la planta potabilizadora de Paysandú (A licitar) | A iniciar | 6 meses | - | Gerencia Región Litoral Norte |
| REGIÓN CENTRO (DURAZNO, FLORIDA,CANELONES) - Varias Localidades | Construcción de 6 perforaciones en la Región Centro (LP 11234) | A iniciar | 150 DÍAS | 119.969 | Gerencia Agua Potable |
| REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ) | Construcción de 6 perforaciones en la Región Litoral Sur (LP 11233) | En ejecución | 150 DÍAS | 149.523 | Gerencia Agua Potable |
| REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ) - Varias Localidades | Construcción de depósito, desarmado y traslado como chatarra valorada de los tanques existentes en localidades de Gerencia Región Litoral Sur (LP 11782) | En ejecución | 12 meses | 3.891.845 | Gerencia Región Litoral Sur |
| REGIONES LITORAL NORTE y NORESTE - Varias Localidades | Construcción de 20 perforaciones al Norte del Río Negro (LP 10290) | En ejecución | 180 días | 297.635 | Gerencia Agua Potable |
| RIVERA - Minas de Corrales | Reparación de la presa de Minas de Corrales (LP 3428) | En ejecución | 4 meses | 210.000 | Gerencia de Obras |
| RIVERA | Construcción de tercera línea aductora de agua potable a la ciudad de Rivera y nuevo Recalque en Parque Gran Bretaña (LP 10011) | En ejecución | 11 meses | 5.820.000 | Gerencia de Obras |
| SALTO - Salto | Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Salto (A licitar) | A iniciar | 18 meses | 2.700.000 | Gerencia Región Litoral Norte |
| SORIANO - Mercedes | Sustitución de 7.000 m de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Mercedes (LP 10355) | En ejecución | 12 meses | 1.035.321 | Gerencia Región Litoral Sur |
| TREINTA Y TRES - Treinta y Tres | Ejecución de obras Civiles para la Rehabilitación de las Redes de Distribución en Dependencias de la Región Noreste - Ciudades de Melo y Treinta y Tres. (LPI 10195) | A iniciar | 12 meses | 830.051 | Gerencia Región Sureste |

OBRAS SANEAMIENTO

| DEPARTAMENTO LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN de la OBRA | Estado a Enero 2013 | PLAZO DE EJECUCIÓN | MONTO DEL CONTRATO US$ | Gerencia responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTIGAS - Artigas | Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la Ciudad de Artigas (LP 4077) | En ejecución | 24 meses | 7.304.393 | Gerencia de Obras |
| ARTIGAS - Bella Unión | Red de saneamiento y construcción de conexiones domiciliarias internas en el Barrio Las Piedras de Bella Unión (LP 11817 | A iniciar | 12 meses | 1.500.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES - Ciudad de la Costa | Obra 2A. Emisario terrestre, línea de impulsión y saneamiento, drenaje pluvial y vialidad Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 10963 | A iniciar | 30 meses | 30.600.000 | Consorcio Canario S.A. |
| CANELONES - Ciudad de la Costa | Obra 2B. Emisario subfluvial en Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 11885 | A iniciar | 18 meses | 7.700.000 | Consorcio Canario S.A. |
| CANELONES - Pando | Interconexión del Subsistema Pando al saneamiento de Ciudad de la Costa (AMPL LPI 1399-Obra 1 | A iniciar | 9 meses | 7.000.000 | Gerencia de Obras |
| CERRO LARGO - Aceguá | Construcción de planta de tratamiento de líquidos residuales y de redes de saneamiento para la totalidad de la localidad (A licitar por Convenio de Financiación con FOCEM | A iniciar | 24 meses | 5.131.670 | Gerencia de Obras |
| COLONIA - Colonia del Sacramento | Emisario y construcción de redes de saneamiento en diversos barrios de la Ciudad de Colonia del Sacramento (A licitar | A iniciar | 12 meses | 1.320.000 | Gerencia de Obras |
| COLONIA - Carmelo | Construcción de Planta de Pre-tratamiento para atender la totalidad de los líquidos efluentes generados en la Ciudad de Carmelo (Convenio IDC - OSE - Montes del Plata | En ejecución | 5 meses | 1.200.000 | Gerencia Región Litoral Sur |
| MALDONADO - Punta del Este | Conducciones por gravedad y a presión, emisario terrestre y subacuático y obras civiles de estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este (LPI 1393 | En ejecución | 3 años | 35.000.000 | Gerencia de Obras |
| MALDONADO - Punta del Este | Planta de Tratamiento de líquidos residuales y equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo del Sistema de Saneamiento Maldonado - Punta del Este (LPI 1393 | En ejecución | 18 meses | 28.400.000 | Gerencia de Obras |
| MALDONADO - Piriápolis | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Piriápolis.(AMPL LPI 1393 | A iniciar | 18 meses | 5.000.000 | Gerencia de Obras |
| ROCHA - Rocha | Ampliaciones de red de alcantarillado sanitario en los Bº Machado, Lavalleja, Viera y La Alegría (LP 10915 | A iniciar | 16 meses | 1.800.000 | Gerencia de Obras |
| SALTO - Salto | Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la ciudad de Salto (LPI 12480 | A iniciar | 760 días | 19.000.000 | Gerencia de Obras |
| SAN JOSÉ - Libertad | Construcción de Red de Agua Potable y Saneamiento en Barrios Aserradero y Colón de Libertad (Convenios OSE - ISJ) | En ejecución | 6 meses | 407.904 | Gerencia Región Litoral Sur |
| TACUAREMBÓ Tacuarembó (Barrio López) | Red de alcantarillado sanitario para Barrio López y refuerzo de colectores de la ciudad de Tacuarembó (LP 10350) | En ejecución | 24 meses | 1.755.444 | Gerencia de Obras |

INFRAESTRUCTURA

| DEPARTAMENTO LOCALIDAD | DESCRIPCION | Estado a Enero 2013 | PLAZO DE EJECUCIÓN | MONTO DEL CONTRATO US$ | Gerencia responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERRO LARGO - Melo | Reforma y Ampliación Oficinas Comercial- Operativa, Administrativa y Técnica, y Servicios Exteriores de Melo (A licitar) | A iniciar | 12 meses | 500.000 | Gerencia de Obras |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Renovación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Edificio Cordón (LA 12503) | A iniciar | 10 meses | 700.000 | Gerencia de Obras |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Refacción de las baterías de baños del Edificio Cordón (A licitar) | A iniciar | 24 meses | 800.000 | Gerencia de Obras |
| MONTEVIDEO - Montevideo | Ampliación y reforma del taller de medidores (A 11935) | En ejecución | 6 meses | 249.000 | Gerencia de Obras |
| RIVERA - Rivera | Ampliación de las oficinas de la Gerencia de Región Noreste (A licitar) | A iniciar | 8 meses | 600.000 | Gerencia de Obras |
| SAN JOSÉ - San José | Construcción de Laboratorio Regional y Oficina Comercial de San José (LP 10444) | En ejecución | 10 meses | 700.000 | Gerencia de Obras |
| TACUAREMBÓ - Tacuarembó | Laboratorio Regional y Reciclaje Oficina Técnica (LP 13012) | A iniciar | 10 meses | 1.290.000 | Gerencia de Obras |

- PRESUPUESTO 2013

Presupuesto 2013 (expresado en pesos a valores enero-junio 2012)

| Presupuesto Operativo | 6.821.116.998 |
| --- | --- |
| Presupuesto de Operaciones Financieras | 819.883.734 |
| Presupuesto de Inversiones | 2.557.768.273 |
| Agua Potable | 326.564.697 |
| Alcantarillado | 18.237.982 |
| Gestión Comercial | 1.016.625.014 |
| Dirección y Apoyo | 1.196.340.581 |
| Total Presupuesto Erogaciones 2013 (UYU) | 10.198.769.005 |
| Total Presupuesto Erogaciones 2013 (USD) | 523.013.795 |
| (*) TC 19,5 (valores a ene-jun. 2012) |  |

En el 2012 se concertaron tres nuevos préstamos con organismos internacionales que comenzaron a ejecutarse:

- Préstamo con el BIRF por USD 42 millones con una contrapartida similar de fondos propios para fortalecer la gestión eficiente del agua y energía, así como de las prácticas gerenciales del organismo (planificación, calidad, logística, activos, entre otros) con una contrapartida de fondos propios;

- Préstamo con la CAF por USD 100 millones aproximadamente para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de efluentes en varias regiones del país, así como mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana y la construcción de Data Center.

- Préstamo con el BID para el estudio de la extensión de los servicios de saneamiento en Ciudad de la Costa y Canelones por un total de USD 54 millones aproximadamente.

- PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2013

- PRINCIPALES PLANES DE ACCIÓN

Durante el año 2012, se trabajó en la elaboración de la Planificación Estratégica para el año 2013, dicho proceso abarcó los siguientes componentes: Misión, Visión, Valores corporativos, Temas estratégicos, Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas.

Como resultado final del proceso se definieron las acciones y medios para alcanzar la estrategia, llegándose a la definición de 34 Planes Estratégicos y 139 Planes de Acción a monitorear y ejecutar durante el año 2013.

A modo de resumen se presentan algunos planes de acción seleccionados por las diferentes Subgerencias Generales y Gerencia General.

  - Planes de la Gerencia General y Áreas Transversales:

- Programa de Abastecimiento de Agua Potable a  Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

Dicho Programa busca abastecer de agua potable a 355 escuelas rurales  y viviendas aledañas, así como a pequeñas localidades rurales aisladas del medio rural a  fines del año 2014, estimándose que se alcanzará a 5000 hogares con 20.000 personas. El  costo estimado del Programa es de  de 12,2 millones de dólares financiado 50% con Donación del Fondo Español y 50% con Fondos Propios de OSE.

Durante el año 2013 se proyectan ejecutar 80 sistemas de agua potable de manera de abastecer a 80 escuelas rurales y/o pequeñas localidades sin agua a la fecha.

- Plan de coordinación, apoyo y seguimiento del programa Agua No Contabilizada

Este plan implica las siguientes actividades:

- Disminución de Pérdidas mediante la metodología de los Distritos de Medición y Control (DMC). Se pretende proponer, monitorear, y coordinar con las Gerencias Regionales, Técnica Metropolitana y del Comercial Operativo, las metas a alcanzar en forma anual para la Implantación de DMC, en el marco del Programa de Reducción de Agua No Contabilizada.

- Sustitución de Tuberías. Proponer, monitorear,  y coordinar con las Gerencias Regionales y Técnica Metropolitana, las metas a alcanzar en forma anual para Sustitución de tuberías, en el marco del Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Se prevé recuperar 1.850.000 m3 de agua.

- Cambio de Medidores. Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias Regionales y de Medición en Montevideo, las metas a alcanzar en forma anual para el Cambio de Medidores, en el marco del Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Se prevé recuperar 1.920.000 m3 de agua

- Determinación de la Pérdida Aparente.

- Implementación del Presupuesto de Gestión

Avanzar en la implantación del Presupuesto de Gestión como herramienta para el seguimiento de la gestión de la empresa.

- Plan de Implementación del modelo de Gestión Logística

El Modelo de Gestión logística surge, a raíz del análisis estratégico de desempeño cuali-cuantitativo de la Cadena Logística, de la  determinación de necesidades y de factores críticos de éxito para su optimización. Para este año 2013 se propone como meta: diagnóstico, modelo, plan de trabajo, proyecto/s y llamado/s segunda etapa parcial.

- Plan de gestión de mantenimiento de activos

Abarca un Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE para el período 2012-2015, de los activos de infraestructura de producción y tratamiento, transporte, edilicios, electromecánicos, entre otros. Alcance para el año 2013: Diagnóstico de la situación actual, identificación de oportunidades de mejora, acuerdos de niveles de servicio, propuesta de Modelo de Gestión de Mantenimiento de  Activos, Hoja de Ruta para el Diseño e Implementación del Programa de Gestión de Activos, de acuerdo al Modelo definido, y elaboración de los Términos de Referencia de las contrataciones que se requieran.

- Plan implantación factura electrónica

Consiste en la implantación del régimen de documentación de operaciones mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), de acuerdo a los requerimientos normativos de la DGI. Comprende una fase inicial de análisis de impacto, identificación y priorización de alternativas de implantación, selección de la solución tecnológica apropiada e implementación.

- Plan de Gestión de laboratorios PGL III

Consiste en el diseño e implementación de 5 laboratorios regionales/ambientales para control de aguas residuales. Comprende la definición de paramétrica de muestreo, localización y construcción, y puesta en operación con personal capacitado,  de los laboratorios regionales que se definan en la etapa de diseño. Alcance para el año 2013: diseño subsistema, 2 proyectos finalizados, 2 llamados publicados.

- Implementación del Expediente electrónico

El plan implica la mejora de la gestión documental  y comprende a todas las unidades organizativas de la Empresa, abarca los siguientes aspectos: modelo documental, organización estructural del tema, sistemas informáticos asociados, formas documentales, principales procedimientos que se documentan, normas que regulan la actividad, gestión del conocimiento y gestión del cambio en la implementación de mejoras.

- Implantación del Cuadro de Mando Integral (CMI) de la Empresa

Consiste en la elaboración, construcción y puesta en marcha del CMI de OSE en un nuevo tablero implementado en la herramienta informática O3 BP&A, compuesto por 27 indicadores, objetivos asociados y mapa estratégico.

- Plan de fortalecimiento del sistema de calidad de OSE

Diseño e Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad  ISO 9001-2008 en 6 usinas de Agua Potable: Colonia, Salto, Florida, Minas, Tacuarembó, Mercedes

  - Planes de la Subgerencia General Técnica:

- Plan de contingencia por eventos climáticos

Elaboración de planes de contingencia para inundaciones y para sequías. Protocolo de actuación para 21 usinas.

- Proyectos de Nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos residuales y obras accesorias

Realizar los trabajos correspondientes al Proyecto de la Planta de Nueva Palmira. Avanzar en la adjudicación del proyecto de Salto y realizar el llamado a Licitación de la Planta de Paysandú.

- Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación en Agua Potable

Planificación y Ejecución de Actividades en el marco de I+D+I en Agua Potable en cuanto a la remoción de contaminantes (Ósmosis Inversa, Remoción de Arsénico, Contaminantes emergentes), materiales para uso en agua potable y herramientas geofísicas de prospección de agua.

  - Planes de la Subgerencia General Comercial Operativa:

- Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos

En cada asentamiento se procederá a la construcción de las redes de agua potable, con materiales suministrados por OSE y mano de obra de las cooperativas sociales.

Se procederá firma de contratos para nuevos clientes y regularización de contratos existentes. A su vez, se instalarán nuevas conexiones con  medidores y se actualizarán datos de servicios existentes.

- Plan de reducción de la morosidad

Consiste en analizar, ajustar, clasificar y realizar las gestiones que correspondan a los efectos de  realizar el cobro de la deuda.

A su vez, se pretende capacitar en el uso de la herramienta de envío al Clearing y disponer de los contratos y efectuar ajustes de saldos de cuentas en caso de corresponder.

- Plan de reposición de veredas y pavimentos

Se trata de generar un procedimiento único a nivel país, que atienda todas las necesidades y que haga disminuir los tiempos de ejecución de las reposiciones, así como mejorar la calidad de las mismas.

  - Planes de la Subgerencia General Administrativa:

- Sistema de Remuneración Variable

Este plan implica las siguientes actividades:

- Definir el alcance de los lineamientos generales a la realidad de OSE.

- Estudio de antecedentes externos e internos.

- Relevamiento de stakeholders.

- Estudio comparativo y propuesta.

- Implementación.

- Plan de Concursos

Este plan implica las siguientes actividades:

- Llevar a cabo los concursos externos (Para vacantes generadas por renuncias varias - R/D 510/12).

- Realizar los concursos externos (Plan de Ingresos 2012 - 2013).

- Ejecutar concursos internos para vacantes generadas por reestructura, renuncias, jubilaciones y resultancias de otros concursos, priorizando la categoría 12 y superiores.

- Plan de Data Center

Construcción de un nuevo centro de procesamiento de datos, mudanza y puesta en funcionamiento.

Está en estudio de la OPP para su aprobación